CORTEX-PRIME

The Omni-Architect Personal OS

Synthesizing Knowledge, Architecting the Future

| Tài liệu | Software Requirements Specification (SRS) |
| --- | --- |
| Phiên bản | v1.0 — Draft |
| Ngày tạo | Tháng 5, 2026 |
| Tác giả | Cá nhân — Polymath Project |
| Chi phí mục tiêu | 0 VND / tháng |

# Mục lục

1.  Tổng quan dự án...................................... 3

2.  Kiến trúc hệ thống................................... 4

3.  Yêu cầu chức năng chi tiết........................... 5

4.  Yêu cầu phi chức năng................................ 8

5.  Tech Stack & Tool Matrix............................. 9

6.  Lộ trình triển khai 6 tháng.......................... 10

7.  Rủi ro và giải pháp.................................. 11

8.  Phụ lục — API & Data Schema.......................... 12

# 1. Tổng quan dự án

## 1.1 Mục tiêu

CORTEX-PRIME là một hệ điều hành cá nhân (Personal OS) được thiết kế cho người học đa ngành (Polymath), tích hợp AI để tự động hoá việc thu thập, phân loại, và kết nối tri thức trên 8 lĩnh vực chuyên môn song song. Toàn bộ hệ thống vận hành với chi phí bằng 0 bằng cách ưu tiên công cụ mã nguồn mở và API tier miễn phí.

## 1.2 Phạm vi

| Loại | Tính năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| IN SCOPE | Ghi chú tri thức tự động | Hệ thống nhận text/voice thô → AI bóc tách → Markdown |
| IN SCOPE | Đồ thị tri thức | Canvas Obsidian + plugin Smart Connections |
| IN SCOPE | Lịch trình nhận thức | Phân biệt Deep Work / Shallow Work, bảo vệ time block |
| IN SCOPE | Phân tích tài liệu khoa học | Upload PDF → trích xuất ý chính + công thức LaTeX |
| IN SCOPE | Burnout Radar | Script đo Deep Work rate 7 ngày, cảnh báo tự động |
| IN SCOPE | Spaced Repetition | Tích hợp Anki qua AnkiConnect API |
| OUT SCOPE | Mobile native app | Giai đoạn 1-2 chỉ dùng desktop + Obsidian mobile |
| OUT SCOPE | Cộng tác nhóm | Hệ thống thiết kế cho single-user |
| OUT SCOPE | Real-time sync cloud | Ưu tiên local-first, sync qua Git thủ công |

## 1.3 Đối tượng người dùng

Hệ thống phục vụ duy nhất một người dùng với các đặc điểm:

Nghiên cứu đồng thời trên 8 mảng: Vật lý, Toán, Bảo mật, AI, Ngôn ngữ, Kinh tế, Luật, Nghiên cứu

Cần viết 4 paper khoa học trong vòng 3 năm

Có kiến thức lập trình Python cơ bản, đủ để chạy script

Máy tính: tối thiểu 8GB RAM (16GB đề xuất cho Local LLM)

Kết nối internet để gọi Gemini API (có thể làm việc offline với phần lớn tính năng)

# 2. Kiến trúc hệ thống

## 2.1 Triết lý thiết kế

| Nguyên tắc | Diễn giải |
| --- | --- |
| Local-First | Toàn bộ dữ liệu lưu local. Cloud chỉ dùng cho AI inference chung. Far-Sec vault không bao giờ chạm cloud. |
| Zero-Cost Stack | Mọi công cụ phải có tier miễn phí bền vững, không phụ thuộc vào free trial có thời hạn. |
| Friction Minimum | Từ ý tưởng đến note được lưu < 30 giây. Từ PDF đến knowledge note < 2 phút. |
| Feedback Loop | Mọi kiến thức phải có trạng thái (acquired/reviewing/mastered) và vòng lặp ôn tập. |
| Progressive Build | Bắt đầu bằng Obsidian + script Python đơn giản. Mở rộng dần theo nhu cầu thực tế. |

## 2.2 Ba tầng kiến trúc

### Tầng 1 — Foundation Layer

Nền tảng lưu trữ và quản lý phiên bản. Không phụ thuộc AI, hoạt động 100% offline.

| Công cụ | Chức năng | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Obsidian | Vault local, plugin ecosystem, Markdown native | Miễn phí cá nhân |
| Git + GitHub | Version control cho toàn bộ vault, backup tự động | Miễn phí public/private |
| Zotero | Quản lý tài liệu PDF, citation, BibTeX export | Miễn phí 300MB |
| Anki | Spaced repetition flashcard, AnkiConnect REST API | Miễn phí hoàn toàn |
| Veracrypt | Mã hoá vault Far-Sec (AES-256), air-gapped | Miễn phí mã nguồn mở |

### Tầng 2 — Intelligence Layer

Xử lý AI và tự động hoá. Ưu tiên Gemini API (1M token/ngày miễn phí).

| Công cụ | Chức năng | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Gemini 1.5 Flash | Brain Dump → Task/Knowledge tagging, nhanh, rẻ | Free tier: 1M tok/ngày |
| Gemini 1.5 Pro | PDF Paper Deconstructor (cần context dài), Eureka Log | Free tier: 1.5M tok/ngày |
| Ollama + Mistral | Local LLM cho Far-Sec vault (không cloud) | 0 VND, cần ≥16GB RAM |
| Python Scripts | Automation: Burnout Radar, Anki sync, Git hooks | Miễn phí |
| Dataview Plugin | Query Markdown như database, dashboard trong Obsidian | Miễn phí |

### Tầng 3 — Vault Layer (Far-Nodes)

8 vault chuyên biệt, mỗi vault có giao thức bảo mật và tích hợp riêng.

| Vault | Nội dung | Stack tích hợp | Bảo mật |
| --- | --- | --- | --- |
| ⚛ Far-Phy | Vật lý QM, QFT, Cổ điển | Jupyter + SymPy + FEniCS | Standard |
| 📐 Far-Math | PDE, Tensor, Xác suất | Manim + SymPy + Wolfram Alpha free | Standard |
| 🥷 Far-Sec | Web, Firmware, RF, AI Sec | Air-gapped, Veracrypt, offline only | Cao — không cloud |
| 🤖 Far-AI | OpenCL, Fine-tuning, LLM | GitHub + HuggingFace free | Standard |
| 🗣 Far-Lang | HSK 4-6, Academic Writing | Anki + Language Reactor | Standard |
| 📈 Far-Econ | Tài chính, Marketing, Growth | Yahoo Finance API (free) | Standard |
| ⚖ Far-Law | CISG, IP Law, Corporate Law | Zotero + PDFgear | Standard |
| 🔬 Far-Res | 4 Paper + Portfolio | Git + Overleaf free + Zotero | Standard |

# 3. Yêu cầu chức năng chi tiết

## 3.1 Module Semantic Workstream Engine

Đây là điểm tiếp nhận chính của hệ thống. Người dùng nhập thông tin thô (text, voice-to-text, paste từ trình duyệt) và AI tự động xử lý, phân loại.

Yêu cầu chức năng:

| ID | Ưu tiên | Mô tả yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| SWE-01 | Must | Nhận đầu vào text tối đa 5000 ký tự, không giới hạn ngôn ngữ (Việt/Anh/Trung) |
| SWE-02 | Must | Bóc tách tự động thành: Task (verb + object), Knowledge (định nghĩa/khái niệm), Reference (URL/citation) |
| SWE-03 | Must | Gán nhãn năng lượng: Deep Work (>70% tập trung) hoặc Shallow Work (<40% tập trung) |
| SWE-04 | Must | Gán vault đích tự động dựa trên keyword (VD: "quantum" → Far-Phy, "CISG" → Far-Law) |
| SWE-05 | Should | Tạo file Markdown theo template chuẩn, tự thêm frontmatter YAML (date, tags, status, energy) |
| SWE-06 | Should | Đề xuất liên kết tới các note hiện có (dùng Smart Connections similarity) |
| SWE-07 | Could | Nhận đầu vào voice (dùng Whisper offline hoặc web speech API) |

Luồng xử lý (Happy Path):

Người dùng mở Quick Capture (hotkey Ctrl+Shift+C trong Obsidian)

Paste/gõ text thô vào modal → nhấn Enter

Script Python gọi Gemini Flash API với prompt bóc tách

API trả về JSON: {tasks[], knowledge[], references[], vault, energy_level}

Script tạo file .md trong vault đích với template đúng

Obsidian tự reload, note xuất hiện trong graph ngay lập tức

## 3.2 Module Burnout Radar

Script Python chạy hàng tuần (cron job), phân tích dữ liệu activity của Obsidian để phát hiện dấu hiệu quá tải nhận thức.

| ID | Ưu tiên | Mô tả yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | Must | Đọc file activity log của Obsidian (vault/.obsidian/workspace.json) |
| BR-02 | Must | Đếm số note Deep Work được tạo mỗi ngày trong 7 ngày qua |
| BR-03 | Must | Nếu Deep Work rate < 40% trong 3 ngày liên tiếp → tạo cảnh báo |
| BR-04 | Must | Cảnh báo dạng: tạo note "⚠️ BURNOUT ALERT" trong Obsidian inbox |
| BR-05 | Should | Đề xuất tự động giảm 30% task Deep Work trong template tuần sau |
| BR-06 | Should | Xuất báo cáo tuần: biểu đồ text-based trong Obsidian (Dataview) |
| BR-07 | Could | Tích hợp Git commit frequency như tín hiệu bổ sung |

## 3.3 Module Paper Deconstructor

Người dùng upload PDF → hệ thống trả về note cấu trúc đầy đủ trong Far-Res, bao gồm phân tích và toàn bộ công thức LaTeX.

| ID | Ưu tiên | Mô tả yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| PD-01 | Must | Nhận PDF đầu vào tối đa 50 trang, gọi Gemini 1.5 Pro với file upload API |
| PD-02 | Must | Trích xuất: (1) Ý tưởng chính, (2) Phương pháp, (3) Kết quả, (4) Hạn chế của paper |
| PD-03 | Must | Liệt kê tất cả công thức toán học dưới dạng LaTeX code block |
| PD-04 | Must | Tạo BibTeX entry tự động từ metadata PDF (dùng Zotero connector) |
| PD-05 | Should | Gán nhãn từng công thức vào vault phù hợp (VD: PDE → Far-Math) |
| PD-06 | Should | Tạo danh sách câu hỏi nghiên cứu mở từ nội dung paper |
| PD-07 | Could | So sánh với các paper đã có trong vault, chỉ ra điểm tương đồng/khác biệt |

## 3.4 Module Spaced Repetition Sync (Anki Bridge)

| ID | Ưu tiên | Mô tả yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| AR-01 | Must | Script scan Obsidian vault tìm note có tag #flashcard |
| AR-02 | Must | Tạo Anki card qua AnkiConnect REST API (localhost:8765) |
| AR-03 | Must | Cập nhật trạng thái note: acquired → reviewing sau khi card được tạo |
| AR-04 | Should | Khi Anki báo card đã "mastered" (interval >21 ngày) → cập nhật note thành mastered |
| AR-05 | Could | Tự động tạo flashcard từ định nghĩa trong note (không cần tag thủ công) |

## 3.5 Module Synergy Sparks (Cross-Vault Links)

Tự động phát hiện điểm giao thoa giữa các vault khác nhau — đây là tính năng đặc trưng của tư duy Polymath.

| ID | Ưu tiên | Mô tả yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| SS-01 | Must | Dùng Smart Connections plugin để tính cosine similarity giữa các note |
| SS-02 | Must | Nếu similarity > 0.75 giữa note thuộc 2 vault khác nhau → tạo link #synergy |
| SS-03 | Should | Hàng tuần tạo note "Synergy Report" liệt kê các cặp note có tiềm năng kết nối |
| SS-04 | Could | Gợi ý tiêu đề paper kết hợp từ 2 lĩnh vực (VD: "Bayesian methods in RF signal classification") |

# 4. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Brain Dump → note được lưu trong < 30 giây (bao gồm API call) |
| Hiệu năng | Paper Deconstructor xử lý PDF 30 trang trong < 3 phút |
| Bảo mật | Far-Sec vault phải air-gapped: không có API call nào được gửi ra ngoài khi đang xử lý nội dung vault này |
| Bảo mật | API key lưu trong biến môi trường (.env), không bao giờ hardcode trong script |
| Bảo mật | Vault Veracrypt tự lock sau 10 phút không hoạt động |
| Độ tin cậy | Script Python phải có error handling rõ ràng, log lỗi vào file ~/cortex/logs/ |
| Khả năng mở rộng | Kiến trúc module: mỗi script độc lập, có thể thêm/bỏ mà không ảnh hưởng hệ thống |
| Khả năng mở rộng | Định dạng Markdown chuẩn đảm bảo có thể migrate sang công cụ khác trong tương lai |
| Khả năng dùng | Hotkey cho tất cả tác vụ phổ biến (Quick Capture, Open Today Note, Synergy Report) |
| Chi phí | Tổng chi phí API và tool không vượt quá 0 VND/tháng trong điều kiện sử dụng thông thường |

# 5. Tech Stack & Tool Matrix

## 5.1 Quyết định kiến trúc quan trọng

Tại sao Obsidian, không Notion?

Notion lưu dữ liệu trên cloud (vi phạm local-first). Obsidian lưu file .md trên máy, hoạt động offline hoàn toàn, và có thể tích hợp Git.

Tại sao Gemini, không GPT-4?

Gemini 1.5 Flash có free tier 1 triệu token/ngày. GPT-4o mini tính phí từ token đầu tiên. Gemini 1.5 Pro hỗ trợ 1M context — đủ để phân tích toàn bộ PhD thesis trong một lần gọi.

Tại sao Python script, không n8n/Zapier?

n8n cần server riêng hoặc phí cloud. Zapier tính phí theo zap. Python script chạy local hoàn toàn miễn phí, dễ debug, dễ tuỳ chỉnh.

Tại sao Git, không Obsidian Sync?

Obsidian Sync tốn $8/tháng. Git + GitHub hoàn toàn miễn phí, có history đầy đủ, và đồng thời là backup tự động.

Khi nào dùng Ollama local?

Chỉ khi xử lý nội dung Far-Sec vault. Với các vault khác, Gemini API nhanh hơn và không tốn tài nguyên máy. Yêu cầu: RAM ≥ 16GB để chạy Mistral 7B.

## 5.2 Dependency Matrix

| Package / Tool | Loại | Dùng cho | Chi phí/tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Python 3.11+ | Runtime | Tất cả script | 0 |
| google-generativeai | pip package | Gemini API client | 0 |
| python-dotenv | pip package | Quản lý API key | 0 |
| obsidian-smart-con. | Obsidian plugin | Vector similarity search | 0 |
| Dataview | Obsidian plugin | Query vault như database | 0 |
| Templater | Obsidian plugin | Template động cho note | 0 |
| Calendar | Obsidian plugin | Daily/weekly note navigation | 0 |
| AnkiConnect | Anki addon | REST API cho Anki | 0 |
| Zotero + Connector | Desktop app | Quản lý tài liệu PDF | 0 |
| Git | System | Version control vault | 0 |
| Ollama + Mistral 7B | Optional | Local LLM cho Far-Sec | 0 (cần GPU/RAM) |

# 6. Lộ trình triển khai 6 tháng

## Tháng 1: Foundation Setup

Cài Obsidian, tạo cấu trúc 8 vault theo spec

Cài 5 plugin: Dataview, Templater, Calendar, Canvas, Smart Connections

Tạo template Markdown cho 4 loại note: Task, Knowledge, Paper, Daily

Thiết lập Git repo, cấu hình .gitignore cho Far-Sec vault

Tạo tài khoản Google AI Studio, lấy Gemini API key miễn phí

## Tháng 2: Brain Dump Engine

Viết script brain_dump.py: nhận text → gọi Gemini Flash → tạo Markdown

Thiết lập prompt engineering cho bóc tách Task/Knowledge/Reference

Cấu hình hotkey Obsidian gọi script qua terminal (Templater + shell)

Test và tinh chỉnh với 100 note đầu tiên thực tế

## Tháng 3: Burnout Radar + Anki Bridge

Viết script burnout_radar.py: đọc vault activity, tính Deep Work rate

Thiết lập cron job chạy hàng tuần (Task Scheduler Windows / crontab Linux)

Cài AnkiConnect, viết script anki_sync.py tạo flashcard từ note #flashcard

Thiết lập vòng lặp: acquired → reviewing → mastered

## Tháng 4: Paper Deconstructor

Viết script paper_deconstructor.py: upload PDF → Gemini 1.5 Pro → note

Thiết kế prompt trả về JSON chuẩn với sections: summary, methods, formulas, gaps

Script tự tạo BibTeX entry và thêm vào Zotero library

Test với 5 paper thực tế trong các lĩnh vực nghiên cứu

## Tháng 5: Simulation Hub

Thiết lập Jupyter environment với SymPy, NumPy, Matplotlib, FEniCS

Viết template notebook cho mô phỏng FEM nhiệt và chất lưu

Script latex_to_python.py: chuyển công thức LaTeX từ Paper Deconstructor → hàm Python

Tạo "Eureka Log" template: snapshot thông số + kết quả → note Far-Res

## Tháng 6: Synergy Sparks + Polish

Cấu hình Smart Connections ngưỡng similarity 0.75 cho cross-vault linking

Viết script synergy_report.py: weekly report về các cặp note tiềm năng

Tạo dashboard Dataview tổng hợp: tasks, knowledge count, burnout status, paper progress

Kiểm tra toàn hệ thống, viết SOP (Standard Operating Procedure) cho từng workflow

# 7. Rủi ro và giải pháp

| ID | Mức độ | Rủi ro | Xác suất | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cao | Gemini API thay đổi free tier | Cao | Thiết kế abstraction layer, dễ swap sang OpenRouter (nhiều model free), Groq (Llama 3 free), hoặc Ollama local |
| R-02 | Cao | Máy không đủ RAM cho Ollama | Trung bình | Far-Sec vault: xử lý thủ công hoặc dùng máy tính riêng air-gapped. Không gửi cloud trong mọi trường hợp |
| R-03 | Trung bình | Obsidian thay đổi cấu trúc plugin | Thấp | Core note format là plain Markdown — migrate sang Logseq hoặc Foam trong < 1 giờ nếu cần |
| R-04 | Trung bình | Git vault quá lớn (PDF, Jupyter outputs) | Trung bình | Dùng .gitignore cho binary files. Lưu PDF trong Zotero (sync riêng). Dùng Git LFS nếu cần |
| R-05 | Thấp | Burnout thực sự xảy ra khi build hệ thống này | Cao | Nguyên tắc: luôn bắt đầu với phiên bản đơn giản nhất. Tháng 1 chỉ cần vault + template — đừng code gì cả |

# 8. Phụ lục — API & Data Schema

## 8.1 Frontmatter YAML chuẩn cho mọi note

---
id: PHY-2026-001
title: "Tên note"
created: 2026-05-15
modified: 2026-05-15
vault: far-phy
type: knowledge          # knowledge | task | paper | daily | synergy
status: acquired         # acquired | reviewing | mastered
energy: deep             # deep | shallow
tags: [quantum, entanglement, spin]
source: ""               # URL hoặc citation key Zotero
anki_id: null            # Điền sau khi Anki card được tạo
synergy_links: []        # List note ID từ vault khác
paper_ref: null          # Citation key nếu từ paper
---

## 8.2 Prompt chuẩn cho Brain Dump (Gemini Flash)

SYSTEM:
Bạn là một hệ thống phân loại tri thức cho một Polymath đang nghiên cứu 8 lĩnh vực.
Vault mapping: {phy: vật lý/quantum, math: toán/PDE/tensor, sec: bảo mật/hacking,
ai: machine learning/GPU, lang: ngôn ngữ/HSK, econ: kinh tế/tài chính, law: luật/CISG, res: paper/nghiên cứu}

USER:
Phân tích đoạn text sau và trả về JSON:
{
  "tasks": [{"action": "...", "vault": "...", "energy": "deep|shallow", "deadline": null}],
  "knowledge": [{"concept": "...", "definition": "...", "vault": "...", "tags": []}],
  "references": [{"title": "...", "url": "...", "vault": "..."}],
  "primary_vault": "...",
  "energy_level": "deep|shallow",
  "summary": "1 câu tóm tắt"
}

TEXT INPUT:
{user_text}

## 8.3 Acceptance Criteria tổng thể

Hệ thống vận hành 30 ngày liên tiếp không tốn chi phí nào

Brain Dump: 10 test cases đa dạng đều tạo note đúng vault và đúng energy level

Burnout Radar: chạy đúng giờ mỗi tuần và cảnh báo khi điều kiện được kích hoạt

Paper Deconstructor: phân tích được PDF 20+ trang trong < 3 phút

Anki Bridge: card được tạo tự động và trạng thái note được cập nhật đúng

Far-Sec vault: không có traffic mạng nào khi đang xử lý nội dung vault này

Toàn bộ note lưu dưới dạng Markdown thuần, có thể mở bằng bất kỳ text editor nào

— Hết tài liệu — CORTEX-PRIME SRS v1.0 —